# 대한민국 전기넷 및 유사 입찰정보 플랫폼 복제·운영 비용 분석 보고서

## Executive summary

은 전기공사·전력 관련 입찰을 중심으로, 한전·나라장터 등 여러 발주/조달 채널의 공고를 모아 보여주고, 맞춤검색·알림·공동도급·입찰/계약내역서·적격심사 참고도구·투찰금액 산출 및 다종 분석프로그램까지 제공하는 “입찰정보 + 분석 + 교육/지원”형 플랫폼이다. 공개 페이지 기준으로 보면 단순 공고 열람 사이트가 아니라, 데이터 수집/정규화, 히스토리 분석, 업무지원, 결제/정기과금, 커뮤니티, 교육을 묶은 수직형 B2B SaaS에 가깝다. [1]

핵심 결론은 세 가지다. 첫째, 기능 복제 자체는 가능하다. 나라장터는 입찰공고·낙찰·계약·계약과정통합공개 API를 공개하고 있어, 공공조달 핵심 데이터의 상당 부분은 공식 API 우선 전략으로 수집할 수 있다. 다만 한전·LH·국방전자조달 등 기관별 자체 시스템, 로그인/보안정책, 화면 변경, 비정형 첨부문서 때문에 실제 난이도는 “크롤링 엔진과 운영 조직”에 있다. [2]

둘째, 가장 큰 진입장벽은 화면이 아니라 데이터 운영과 고객성공 조직이다. 전기넷과 유사 서비스들은 공고 모음 외에도 분석프로그램, 입찰교육, 공동도급 연결, 내역서 작성, 인증서/신용평가 제휴, 낙찰후기와 상담 동선을 강하게 운영하고 있다. 이는 고객이 “정보 그 자체”보다 “낙찰확률 개선”과 “실무시간 절감”에 비용을 지불하고 있음을 뜻한다. 즉, 복제 전략은 UI 재현보다 역사데이터 축적, 분석 신뢰도, 고객지원 SLA에 예산을 더 배정해야 성공 확률이 높다. [3]

셋째, 비용은 “홈페이지 하나” 수준이 아니다. MVP형 복제는 직접채용 기준으로 초기 5.5억 원 안팎, 연간 운영 4.0억 원 안팎에서 가능하지만, 전기넷 수준의 운영형 플랫폼을 지향하면 중간 시나리오 11.5억 원 초기 + 10.0억 원/년 운영, 분석 고도화·전문지원·다기관 수집·보안강화까지 넣은 고급 시나리오 22.5억 원 초기 + 20.6억 원/년 운영이 더 현실적이다. 이 수치는 2026년 적용 SW기술자 평균임금, 공개 클라우드 과금 방식, 메시지 단가, PG 수수료, 공개 WAF 가격대 및 민간 입찰정보 서비스들의 공개 과금 모델을 바탕으로 한 추정치이며, 기술스택 미공개 항목은 가정값으로 처리했다. [4]

| 시나리오 | 초기 개발비 | 연간 운영비 | 권장 포지션 | 1년차 손익분기 유료고객 수 가정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 최소 | 5.5억 | 4.0억 | 전기/설비 특정 업종 특화 MVP | 약 800~1,250 계정 |
| 중간 | 11.5억 | 10.0억 | 전기넷 유사 실무형 SaaS | 약 1,950~3,070 계정 |
| 고급 | 22.5억 | 20.6억 | 멀티업종 + 고급분석 + SLA | 약 3,900~6,160 계정 |

위 손익분기는 연간 계정당 공헌이익 70만~110만 원을 가정한 값이다. 이는 현재 공개 시장 가격대가 월 9,900원형 모니터링 상품부터 월 44,000원급 정기과금, 연간 26만~28.6만 원 상품, 성공보수/컨설팅형 모델까지 넓게 분포한다는 점을 반영했다. 전기넷의 현재 약관상 정상 1개월 이용료는 44,000원이며, 일부 경쟁 서비스는 연간형 할인과 분석 패키지, 성공보수 모델을 병행한다. [5]

## 전기넷 상세 분석

### 서비스 포지셔닝과 공개 기능

전기넷은 메인에서 “한전, 나라장터(G2B) 등의 입찰정보를 신속·정확하게 제공”한다고 밝히고, 입찰/계약내역서, 공동도급 업체찾기, 적격심사, 난이도계수, 분석프로그램, 커뮤니티를 전면에 배치한다. 상세 공고 화면에서는 공고개요·입찰일정·자격조건 및 특이사항 외에 발주처 낙찰분석, 투찰금액산출 프로그램, 솔로몬분석, 통합분석, COA/AOA 분석, 적격심사, 참여한도액 계산, 공동도급 가능실적, 투찰률/실적배수, 업종별 평균비율로 이어지는 작업 동선이 확인된다. 공개 노출만 보아도 “수집된 공고를 읽는 화면”이 아니라 “공고 해석과 투찰 실무를 완주하는 워크스페이스”에 가깝다. [6]

전기넷의 공개 기능을 사용자 요구사항 기준으로 재구성하면 아래와 같다.
회원관리는 회원가입, 로그인, 월 자동결제, 쿠폰, 사이버머니, ID 정책, 전화/이메일 기반 통지로 구성된다. 약관상 법인 또는 개인당 1 ID가 원칙이고, 요청 시 사업자번호당 최대 3개 ID까지 허용한다. 월 자동결제, 사이버머니 충전/환불, 할인쿠폰도 약관에 명시돼 있다. [7]

공고 수집·크롤링/API는 공개 페이지 기준으로 나라장터, 국방부조달본부, LH, 한국국토정보공사, 마사회, 가스공사, 도로공사, 수자원공사, 철도공사, 국가철도공단, 한전KDN 등 여러 전자입찰 사이트를 아우르는 구조다. 동시에 정부 측에는 공식 OpenAPI가 존재한다. 그래서 실제 백엔드는 “공식 API 우선 + 기관별 크롤링/브라우저 자동화 보조”일 가능성이 높다. 이는 공개 기능과 조달청 API 구조를 연결한 합리적 추정이다. [8]

공고 분류·태깅은 공사/용역/물품, 지역, 종목, 기초금액, 추정가격, 발주처, 현설일, 등록마감일, 투찰시작/마감, 개찰일 같은 필드를 중심으로 이루어진다. 공개 목록 필드 자체가 표준 태그 체계를 드러낸다. 공개자료만으로 ML 태깅 여부는 확인되지 않으므로, 현재 판단은 규칙 기반 분류 + 일부 통계적 보조가 유력, ML 사용 여부는 unspecified다. [9]

검색·필터는 맞춤입찰, 맞춤 달력, 공고목록 확인, 나의방 옮기기, 메모기능, 맞춤정보 설정으로 이어진다. 사이트 이용가이드는 바로 이 순서를 제시한다. 사용자는 공고를 훑고, 저장하고, 메모하고, 맞춤필터를 세팅한 뒤, 상세 화면에서 분석으로 내려간다. 검색 UX는 단순 키워드 검색이 아니라 “목록 → 저장 → 메모 → 개인 대상화” 흐름이다. [10]

알림은 이메일/전화번호 통지, SMS 발송, 카카오 채널/뉴스레터 운영이 확인된다. 내역서 서비스는 작성완료 시 SMS 발송을 안내하고, 카카오 채널에서는 뉴스레터 알림톡을 운영한다. 메시징 채널이 상품 기능과 마케팅 기능 모두를 담당하는 구조다. [11]

문서·양식 제공은 입찰내역서, 계약내역서, 각종 자료실/실무자료, 공동인증서 할인, 기업신용평가 할인, 세무/노무 같은 부가영역으로 확장돼 있다. 이 부분은 입찰실무를 둘러싼 매출 다각화 포인트로 봐야 한다. 플랫폼이 단순 리스팅이 아니라, 문서 작업/제휴 판매/교육으로 ARPU를 끌어올리는 구조다. [12]

입찰가격 산출 도구는 전기넷의 핵심 차별점이다. 전기넷은 솔로몬분석, 원클릭분석, COA 분석, AOA 분석, 발주처 낙찰분석, 투찰금액산출 프로그램, 통합분석, 입찰한도액 계산 등을 공개적으로 안내한다. 낙찰후기에서도 원클릭 서비스, 발주처 낙찰성향분석, 솔로몬분석 등이 반복적으로 언급된다. 이는 사용자 인지 가치가 “공고정보 정확도”보다 “투찰가 결정 지원”에 더 크게 걸려 있음을 시사한다. [13]

결제·유료화 모델은 월 자동결제, 정상가 기준 환불, 쿠폰, 사이버머니, 유료 분석서비스, 교육 및 제휴상품을 조합한 형태다. 현재 약관 기준 정상 1개월 이용료는 44,000원이고, 2023년 버전 약관 검색 결과에는 33,000원이 노출돼 가격 조정 이력이 보인다. 이 변화는 시장가격을 따라가며 구독단가를 재조정해 온 흔적으로 해석할 수 있다. [14]

보안·인증 측면에서 전기넷은 회원 안전 이용을 위한 보안시스템 구비를 약관에 명시하고, 개인정보처리방침에서 본인인증·요금결제·부정이용 방지·계정도용 방지·인터넷 로그 보관 등을 규정한다. 동시에 약관은 자동 접속 프로그램, 스크립트, 크롤링 도구를 사용한 서비스 데이터 수집과 과도한 트래픽 유발을 금지한다. 또한 전기넷 공지에는 차세대 나라장터에서 비로그인 시 개인정보 비식별처리와 중요정보 접근 2차 인증 의무화가 안내돼 있어, 업스트림 조달 시스템의 보안정책 변화가 민간 수집·가공 서비스에 직접적인 운영 리스크가 됨을 알 수 있다. [15]

로그·감사 영역은 개인정보처리방침의 법정 보관기간이 가장 명확하다. 계약/청약철회/대금결제/공급기록은 5년, 소비자 불만 및 분쟁처리 기록은 3년, 인터넷 로그기록자료와 접속지 추적자료는 3개월을 보관한다고 공개한다. 감사로그를 제품적으로 얼마나 세분화했는지는 불명확하지만, 법정 보관을 충족하는 저장계층은 필수라는 점은 명확하다. [16]

### UI/UX 흐름

전기넷의 공개 가이드를 바탕으로 재구성한 핵심 사용자 흐름은 아래와 같다. 이 다이어그램은 공개 단계 안내와 상세 공고 화면의 메뉴 구조를 합쳐 만든 추정 UX 흐름이다. [17]

flowchart TD
    A[회원가입/로그인] --> B[사업자·업종·지역·관심조건 설정]
    B --> C[맞춤 입찰 목록 확인]
    C --> D[나의방 옮기기]
    D --> E[메모/태그/협정 검토]
    E --> F[공고 상세]
    F --> G[발주처 낙찰분석]
    F --> H[투찰금액산출]
    F --> I[적격심사/한도액 계산]
    F --> J[공동도급 파트너 탐색]
    H --> K[투찰 금액 결정]
    I --> K
    J --> K
    K --> L[알림 수신/자료 다운로드]
    L --> M[유료 분석·교육·내역서·상담 전환]

이 UX의 장점은 “초보자 친화적 온보딩”과 “저장 후 분석” 패턴이다. 공고를 바로 분석하지 않고 먼저 나의방에 담게 만드는 구조는 재방문률과 개인화 정확도를 높이기에 유리하다. 반면 약점은 기능 수가 많아질수록 첫 화면 복잡도가 높아지고, 모바일에서 정보 과밀이 발생하기 쉽다는 점이다. 복제 플랫폼은 초기에는 전 기능 노출보다 검색/저장/분석/알림 4축으로 홈을 축소하는 편이 전환율이 더 높다. 이 문장은 설계 권고이며, 공개 기능 구조를 바탕으로 한 분석이다. [18]

### 데이터 모델 추정

전기넷의 실제 스키마는 비공개이므로, 아래 ER은 공개 화면과 약관/개인정보처리방침/목록 필드/분석 기능을 바탕으로 재구성한 추정 모델이다. 핵심은 “BidNotice 중심 모델”에 회원/사업자/권한/저장/분석/결제/알림/감사 로그가 주변부로 연결되는 구조다. [19]

erDiagram
    COMPANY ||--o{ USER : has
    COMPANY ||--o{ LICENSE : owns
    COMPANY ||--o{ BID_RESULT : wins_or_participates
    USER ||--o{ SAVED_NOTICE : saves
    USER ||--o{ ALERT_RULE : sets
    USER ||--o{ PAYMENT : pays
    USER ||--o{ NOTIFICATION_LOG : receives
    USER ||--o{ AUDIT_LOG : creates
    USER ||--o{ ANALYSIS_RUN : executes
    USER ||--o{ STATEMENT_ORDER : requests

    BID_SOURCE ||--o{ BID_NOTICE : supplies
    BID_NOTICE ||--o{ BID_ATTACHMENT : has
    BID_NOTICE ||--o{ NOTICE_TAG : tagged
    BID_NOTICE ||--o{ ANALYSIS_RUN : analyzed_by
    BID_NOTICE ||--o{ BID_RESULT : closes_with
    BID_NOTICE ||--o{ SAVED_NOTICE : bookmarked_in
    BID_NOTICE ||--o{ STATEMENT_ORDER : referenced_by

    SUBSCRIPTION_PLAN ||--o{ PAYMENT : billed_as
    ALERT_RULE ||--o{ NOTIFICATION_LOG : triggers

    COMPANY {
      string company_id
      string biz_no
      string company_name
      string region
      string industry_type
      string credit_grade
    }
    USER {
      string user_id
      string company_id
      string login_id
      string role
      string phone
      string email
      string status
    }
    LICENSE {
      string license_id
      string company_id
      string license_type
      string grade
      date valid_until
    }
    BID_SOURCE {
      string source_id
      string source_name
      string collection_mode
      string auth_type
    }
    BID_NOTICE {
      string notice_id
      string source_id
      string work_type
      string category
      string region
      string issuer
      decimal base_amount
      decimal estimated_amount
      decimal lower_limit_rate
      datetime bid_start_at
      datetime bid_end_at
      datetime open_at
      string status
    }
    BID_ATTACHMENT {
      string attachment_id
      string notice_id
      string file_name
      string mime_type
      string url_hash
    }
    NOTICE_TAG {
      string tag_id
      string notice_id
      string tag_type
      string tag_value
    }
    ANALYSIS_RUN {
      string analysis_id
      string user_id
      string notice_id
      string model_type
      decimal suggested_ratio
      decimal suggested_price
      string report_path
    }
    BID_RESULT {
      string result_id
      string notice_id
      string company_id
      int rank
      decimal bid_price
      decimal bid_ratio
      boolean winner
    }
    SAVED_NOTICE {
      string saved_id
      string user_id
      string notice_id
      string memo
      string folder
    }
    ALERT_RULE {
      string rule_id
      string user_id
      string work_type
      string region
      string keyword
      string channel
    }
    NOTIFICATION_LOG {
      string log_id
      string user_id
      string rule_id
      string channel
      datetime sent_at
      string result
    }
    PAYMENT {
      string payment_id
      string user_id
      string plan_id
      decimal amount
      string method
      datetime paid_at
      string status
    }
    SUBSCRIPTION_PLAN {
      string plan_id
      string plan_name
      decimal monthly_price
      boolean auto_renew
    }
    STATEMENT_ORDER {
      string statement_id
      string user_id
      string notice_id
      string statement_type
      decimal fee
      string order_status
    }
    AUDIT_LOG {
      string audit_id
      string user_id
      string action
      string object_type
      string object_id
      datetime created_at
      string ip
    }

### 트래픽 및 사용자 시나리오 가정

공식적으로 확인 가능한 시장 배경은 크다. 2024년 공공조달 규모는 225.1조 원이었고, 조달청 통계상 전체 공공조달 계약실적은 225조 원 수준, 2025년 수요기관 등록 수는 74,892개다. 나라장터의 공개 Similarweb 추정치는 2026년 3~4월 기준 약 540만 방문 수준이고, 민간 입찰정보 서비스 가운데 공개 가능한 추정치로는 케이비드 약 14.9만, 비드큐 약 10.0만 방문이 확인된다. 전기넷의 공개 월방문 수는 확인되지 않아, 아래 운영 시나리오는 민간 입찰정보 서비스 범위와 전기 특화 니치 성격을 반영한 가정으로 제시한다. [20]

| 항목 | 최소 가정 | 중간 가정 | 고급 가정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 월 활성 사용자(MAU) | 2,000 | 8,000 | 25,000 |
| 유료 전환 계정 | 300 | 1,200 | 4,000 |
| 일 활성 사용자(DAU) | 120 | 800 | 3,000 |
| 피크 동시접속 | 30 | 120 | 400 |
| 일일 신규/변경 공고 적재 | 2,000건 | 7,000건 | 15,000건 |
| 월 첨부파일 저장/동기화 | 50GB | 250GB | 1TB |
| 일일 알림 발송 | 3,000건 | 20,000건 | 70,000건 |
| 월 분석 실행 | 2,000회 | 20,000회 | 80,000회 |

가장 현실적인 사용자 페르소나는 세 가지다. 첫째, “아침형 실무자”는 오전 이메일/알림으로 공고를 선별하고, 5~10건을 나의방에 저장한 뒤, 1~2건만 깊게 분석한다. 둘째, “분석형 관리자”는 발주처·지역·경쟁사 패턴까지 보고 반복 발주처를 장기 모니터링한다. 셋째, “초기 업체/신규 진입자”는 공고보다 교육, 공동도급, 적격심사, 내역서 지원에 더 큰 가치를 둔다. 전기넷의 교육, 공동도급, 내역서, 후기, 상담 기능이 모두 공개 전면에 있는 이유가 여기에 있다. [21]

## 경쟁 환경 비교

민간 입찰정보 시장의 공식 점유율 통계는 확인되지 않았다. 따라서 아래 표의 “시장지표”는 공개된 공식 가격/기능 + Similarweb 추정치 또는 카테고리 랭크로 대체했다. Similarweb 자체도 월 방문을 추정치로 정의한다는 점을 감안해야 한다. [22]

| 플랫폼 | 포지셔닝 | 핵심 기능 | 공개 가격/과금 | 기술스택 공개여부 | 시장지표(가능 시) | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 전기·전력 특화 입찰정보/분석 | 맞춤입찰, 공동도급, 내역서, 발주처 낙찰분석, 솔로몬/통합/COA/AOA 분석, 적격심사, 교육 | 정상 1개월 44,000원, 월 자동결제·사이버머니·쿠폰. 전체 요금표는 공개 인덱싱 기준 unspecified | 비공개 | 공개 월방문 수 unspecified | [23] |
|  | 건설/공공 전반 종합형 | 맞춤 입찰정보, 분석 프로그램, 입찰교육, 후기, 요금안내 | 월 44,000원, 월 자동결제 39,600원(10% sale), 12개월 특별 혜택 노출 | 비공개 | Similarweb 카테고리 랭크 #212, 11.5 pages/visit, 12:53 avg duration(추정) | [24] |
|  | 실시간 입/낙찰 + 분석 패키지 | 맞춤입찰, 서류가방, 분석Q, 경쟁사분석, 알림, 공동도급, 낙찰연구소 패키지 | 1개월 30,000원 / 3개월 85,000원 / 6개월 148,000원 / 12개월 260,000원, 분석 패키지 별도 | 비공개 | KBiD 비교화면 기준 약 100.3K visits | [25] |
| url케이비드turn6search2 | 국내 입찰정보 제공 대형 레거시형 | 맞춤입찰, 관심검색어, 메일링, 통계/분석, 전자입찰교육 | 1개월 33,000원 / 3개월 88,000원 / 6개월 154,000원 / 12개월 286,000원 | 비공개 | Similarweb 약 149K visits | [26] |
|  | 고관여 컨설팅/대행형 | 입찰대행, 수주확보 컨설팅, 예측시스템, 교육, 법령/자료 | 일반회원 6개월 44만원 / 1년 77만원, 정회원 440만원, 마스터회원 660만~1,320만원, 대행형은 낙찰금액×2.2% | 공개자료 기준 비공개 | 공개 시장점유율 없음 | [27] |
|  | 저가 모니터링/AI 추천형 | 입찰공고 모니터링, 맞춤설정, AI 추천 | 1개월 9,900원 / 3개월 29,700원 / 6개월 59,400원 / 12개월 118,800원 | 비공개 | Similarweb 글로벌 랭크 #846,404 | [28] |
|  | 빅데이터·특허 분석 강조형 | 1:1 분석컨설팅, 분석지원, 패스파인더 프로그램, 7일 무료 | 12개월 33% 할인, 7일 무료. 세부 정액표는 공개 인덱싱 기준 unspecified | 비공개 | 공개 점유율 없음 | [29] |
| url나라장터turn8search4 | 공공조달 공식 기준선 | 입찰공고, 낙찰, 계약, 종합쇼핑몰, 공공 API | 무료 | 공공시스템, 비공개 | Similarweb 약 5.4M visits | [30] |

경쟁 구도는 네 개의 군으로 나뉜다.
첫째, 공식 플랫폼군은 나라장터 같은 원천 시스템이다. 신뢰도는 최고지만, 사용성·분석·개인화·민간형 알림/상담은 제한적이다. [31]

둘째, 종합 구독형 민간 플랫폼군은 아이건설넷, 비드큐, 케이비드 같은 서비스다. 공통점은 맞춤 검색, 히스토리, 알림, 분석도구, 교육/콘텐츠를 패키지화했다는 점이다. 가격은 연 할인형 기준 대체로 연 26만~28.6만 원대 상품이 존재하고, 월간은 3만~4.4만 원대가 많다. [32]

셋째, 고관여 컨설팅형은 비드프로처럼 대행/컨설팅/성공보수 색채가 강한 모델이다. 이 모델은 구독 매출보다 낙찰성과와 직결된 고단가 매출을 만든다는 장점이 있지만, 인력 의존도가 높고 확장성이 떨어진다. [33]

넷째, 저가 모니터링형은 G2BPlus처럼 입찰공고 모니터링, 맞춤설정, AI 추천에 집중해 가격장벽을 낮추는 유형이다. 복제 신규사업자에게는 이 군이 가장 진입이 쉽지만, 전환율과 이탈률 관리가 어렵고 교육/문서/지원이 약하면 차별화가 약하다. [34]

공개 자료에서 기술스택을 확정할 수 있었던 곳은 거의 없다. 다만 URL 패턴상 케이비드는 .htm, 비드프로는 .asp, G2BPlus는 .php 형태가 노출되어 레거시 웹 구조 흔적은 보인다. 그러나 이는 서버사이드 프레임워크를 단정할 수준의 근거는 아니며, “공개 기술스택: 비공개”로 보는 것이 안전하다. [35]

## 복제 대상 플랫폼의 기술 설계

### 목표 아키텍처

복제 플랫폼의 권장 구조는 7개 층으로 나누는 것이 좋다.
첫째는 수집층이다. 기관별 공식 API 수집기, 인증 필요 웹 크롤러, 브라우저 자동화 수집기, 실패 재시도/변경감지 워커가 분리돼야 한다. 특히 조달청 API는 존재하지만 장애 공지도 있었으므로, API만 믿는 구조보다는 재수집 큐와 캐시, 지연 허용 전략이 필요하다. [36]

둘째는 정규화층이다. 원천마다 다른 공고번호, 업무구분, 발주기관명, 업종명, 지역명, 금액 필드, 일정 필드를 표준 스키마로 통합해야 한다. 이 정규화 품질이 낮으면 검색 품질보다 먼저 고객 신뢰가 무너진다. 전기넷 공개 목록 필드가 이미 사실상 표준 컬럼 집합을 보여 주고 있으므로, 그 수준의 데이터 계약을 내부 표준으로 삼는 것이 합리적이다. [9]

셋째는 트랜잭션 층이다. 회원·사업자·상품·결제·나의방·알림 rule·내역서 주문·상담 및 교육 신청은 관계형 DB가 맞다. 입찰정보는 PostgreSQL 계열, 결제/구독은 별도 스키마, 로그는 시계열/로그 스토리지로 분리하는 편이 운영상 유리하다. 이 설계는 전기넷 약관/개인정보처리방침의 결제·쿠폰·사이버머니·로그보관 요구를 반영한 권고다. [37]

넷째는 검색·분석 층이다. 공고/낙찰/발주처/업체 정보는 전문검색엔진이 필요하고, 히스토리 회귀/통계/랭킹은 분석 전용 스키마가 별도여야 한다. 검색엔진은 구인·업종·발주처별 페이싯 필터, 자동완성, 최근 본 공고, 유사 공고 추천을 담당한다. 분석엔진은 과거 낙찰가 분포, 경쟁사 행동, 발주처 히스토리, 하한율·예가 범위·순공사원가 제약을 계산한다. [38]

다섯째는 업무지원 층이다. 공동도급 매칭, 입찰/계약 내역서, 적격심사, 교육/후기/자료실, 고객센터, 운영자 대시보드가 여기에 해당한다. 이 층은 사용자 락인에 매우 중요하지만, MVP에서는 전부 넣을 필요는 없다. 내역서 작성처럼 사람 개입이 필요한 기능은 SaaS가 아니라 “운영 서비스”이므로 내부 운영툴이 함께 있어야 한다. [39]

여섯째는 메시징·결제 층이다. 알림톡/SMS/메일 템플릿, 배치 발송, 이벤트 로그, 월 자동결제, 환불, 영수증, 세금계산서, 쿠폰, 포인트를 담당한다. 네이버 클라우드 SENS는 SMS/LMS/MMS/알림톡 API를 제공하고, 공개 단가도 확인 가능하며, PG는 토스페이먼츠 같은 표준 결제 흐름을 붙이는 방식이 현실적이다. [40]

일곱째는 관측·보안 층이다. 애플리케이션 로그, 수집 성공률, 기관별 지연, 알림 발송성공률, 결제 실패율, 크롤러 차단율, 관리자 행위 로그, WAF, 취약점 스캔, 백업/복구 리허설이 반드시 있어야 한다. 특히 업스트림 사이트의 정책 변경과 API 중단은 이 업종의 상수이므로, 기능개발보다 모니터링이 더 중요하다. [41]

### 입찰가격 산출 로직과 ML/알고리즘

이 도메인에서 “AI”는 과장되기 쉽다. 실제로 초기 제품에서 가장 중요한 것은 대규모 생성형 모델이 아니라 규칙 기반 산출기 + 통계적 순위화 모델이다. 전기넷과 경쟁사들이 내세우는 가치는 대부분 발주처 히스토리, 낙찰성향, 유사 공고, 경쟁사 분석, 하한율/예가 범위 판단, 2개 유력 구간 제시 같은 형태다. 모두입찰도 “낙찰률이 높은 두 개의 구간 제시”, 비드큐도 “가장 높은 2개의 투찰구간 분석”을 핵심 가치로 내세운다. 즉, 1차 제품의 중심은 설명 가능한 통계/최적화 엔진이어야 한다. [42]

권장 산출 엔진은 세 단계다.
기본 규칙 엔진은 업무유형별 하한율, 예가범위, A값, 순공사원가, 적격심사 컷, 참여가능 업종/지역, 공동도급 조건을 계산한다.
통계 엔진은 발주처·업종·지역·금액대별 과거 낙찰가 분포를 만들고, 분위수/밀도기반으로 유망 구간을 산출한다.
학습 모델은 과거 공고와 개찰결과가 충분히 쌓인 뒤에야 도입한다. 그때는 Gradient Boosting, Quantile Regression, Bayesian Ranking, Mixture/KDE 기반 분포추정이 실용적이다. 설명가능성이 높고 운영비가 낮기 때문이다. 이 부분은 공개 기능과 조달 데이터 구조를 바탕으로 한 설계 권고다. [43]

생성형 AI는 어디에 쓰면 좋은가도 따로 구분해야 한다. 공고 본문/첨부문서 요약, 필수 자격조건 추출, 제출서류 체크리스트 생성, 발주처 유의사항 해설에는 유용하다. 반면 수치형 투찰가 추천의 최종값은 생성형 AI에 맡기기보다 규칙·통계 엔진이 내고, LLM은 설명 계층에 쓰는 편이 더 안전하다. 입찰 실무는 “왜 이 값이 나왔는지” 설명이 반드시 필요하기 때문이다. 이 역시 설계 권고다.

### 보안·인프라·운영

보안은 회원 시스템 보안과 원천데이터 수집 보안으로 분리해야 한다. 회원 시스템 측면에서는 이메일/휴대폰 기반 인증, 관리자 MFA, 비밀번호 정책, 세션 수명, 결제웹훅 검증, WAF, 접근 로그, 개인정보 최소수집, 마스킹이 핵심이다. 전기넷 공개정책도 부정이용 방지, 계정도용 방지, 본인인증, 인터넷 로그 보관을 명시하고 있다. [44]

수집 보안은 더 까다롭다. 업스트림 사이트가 개인정보 비식별 처리, 2차 인증 의무화, 봇 차단, API 장애를 일으킬 수 있기 때문이다. 따라서 수집 계정 분리, IP/헤드리스 브라우저 운영 정책, 법무 검토, 공식 API 우선 원칙, 기관별 장애 격리, 수집 실패 알람은 필수다. 이 항목을 소홀히 하면 기능은 살아 있어도 실제 서비스는 멈춘다. [45]

인프라는 처음부터 거대하게 갈 필요는 없다. 다만 검색엔진·워커큐·DB 백업은 MVP부터 필요하다. 권장 기본 구성은 웹/API 서버, 크롤러 워커, 메시지 워커, 관계형 DB, 검색엔진, 오브젝트 스토리지, 로그/모니터링, CDN, WAF다. 네이버 클라우드는 사용량 기반 종량제와 서버/오브젝트스토리지/메시징/WAF/인증서 관리 제품군을 제공하고, 오브젝트스토리지는 저장량·API 요청 수·아웃바운드 전송 기준 과금이다. 인증서 관리 자체는 무료다. [46]

운영 지표는 최소한 다음 여덟 개를 매일 봐야 한다.
공고 수집 성공률, 기관별 지연시간, 중복/오탐 비율, 검색응답속도, 분석실행 성공률, 알림 발송성공률, 결제성공률, 관리자 개입 건수.
이 서비스는 “정확도”가 제품력의 핵심이므로, 일반 SaaS보다 데이터 품질 관제 비중을 더 높여야 한다.

## 비용 추정과 사업성

### 산정 가정

비용 산정은 다음 가정에 기반한다.
인건비는 2026년 적용 SW기술자 평균임금의 공개 직무값을 우선 사용했다. 응용 SW 개발자 월평균 775만 원, UI/UX 기획·개발자 690만 원, IT PM 1,009만 원, IT 아키텍트 1,110만 원, 데이터분석가 850만 원, 정보시스템운용자 1,065만 원, 정보보안전문가 1,041만 원이 공개돼 있다. 이 수치는 기본급·수당·상여·퇴직급여충당금·법인부담금(4대보험)을 모두 포함한다고 협회가 밝힌 값이라, 직접채용 기준 총액 추정의 베이스로 쓰기 적절하다. [47]

클라우드 인프라는 공개 종량제 구조와 예시 서버 비용을 사용했다. 네이버 클라우드 FAQ 예시상 vCPU 2 / 메모리 4GB / 디스크 50GB 서버는 월 69,000원이고, 오브젝트스토리지는 저장량·API 요청·네트워크 전송 기준 과금, 메시징은 SMS 9원/건, 알림톡 7.5원/건이다. 인증서 관리 기능은 무료이고, WAF는 선택한 상품에 따라 월 25만 원대부터 200만 원대까지 공개 가격대가 확인된다. PG 수수료는 일반 신용/체크카드 3.4% 수준의 공개 요금을 참조했다. 정확한 실제 청구액은 계약형태·리전·약정·트래픽에 따라 달라질 수 있어 아래 표는 보수적 계획값이다. [48]

또한 전기넷의 실제 전면/회원전용 기능 전체와 실제 운영 트래픽, 경쟁사의 내부 정확도 알고리즘, 미노출 운영인력 규모는 공개되지 않았으므로, 아래 비용표의 미공개 항목은 unspecified → 가정 처리했다.

### 초기 개발비 추정

아래 표는 직접채용 기준, 부가세 제외, 사무실/법인 일반관리비 제외이며, SI 외주로 한 번에 발주할 경우 통상 +20~40% 상향될 수 있다. [47]

| 항목 | 최소 시나리오 | 중간 시나리오 | 고급 시나리오 | 가정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품기획·IA·UI/UX | 0.4억 | 0.8억 | 1.5억 | 최소 0.5~1 FTE, 고급 1.5~2 FTE |
| 회원·권한·결제·관리자 기본모듈 | 1.5억 | 2.8억 | 5.0억 | 웹/백엔드/운영관리 포함 |
| 공고수집·정규화·크롤러/API 파이프라인 | 0.9억 | 2.0억 | 4.2억 | 기관 수 20/60/120 기준 |
| 검색엔진·이력 적재·페이싯 필터 | 0.5억 | 1.1억 | 2.2억 | ES/OpenSearch 계열 가정 |
| 입찰가격 산출·분석 리포트 엔진 | 0.8억 | 1.8억 | 3.8억 | 규칙형 → 통계형 → ML 보강 |
| 알림·내역서·공동도급·교육/상담 연동 | 0.3억 | 0.8억 | 1.5억 | 운영툴 포함 |
| QA·보안강화·배포자동화·관제 기초 | 0.4억 | 0.7억 | 1.5억 | SAST/DAST/로그/알람 기초 |
| 초기 데이터 적재·검증·런칭 준비 | 0.2억 | 0.5억 | 0.9억 | 히스토리 적재 및 수동검증 |
| 예비비 | 0.5억 | 1.0억 | 1.9억 | 10~15% |
| 합계 | 5.5억 | 11.5억 | 22.5억 |  |

최소 시나리오는 “전기 업종 특화형 MVP”에 적합하다. 공고수집 범위를 나라장터, 한전, LH, 국방, 몇 개 주요 공기업 정도로 제한하고, 분석은 규칙·통계형으로 시작한다. 중간 시나리오는 전기넷 유사 수준의 실무형 플랫폼이고, 고급 시나리오는 병렬 수집기관 확대, 사람 개입형 문서업무, 운영 SLA, 고급 추천/예측까지 감안한 값이다.

### 연간 운영비 추정

운영비는 인건비가 절대 다수다. 인프라가 생각보다 싸 보일 수 있지만, 실서비스에서 가장 비싼 것은 크롤러 유지와 고객지원이다.

| 항목 | 최소 시나리오 | 중간 시나리오 | 고급 시나리오 | 가정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유지개발 인건비 | 1.8억 | 4.6억 | 9.5억 | 2~3 / 5~6 / 10~12 FTE |
| 클라우드 인프라(서버·DB·검색·스토리지·백업·CDN) | 0.30억 | 0.90억 | 2.10억 | 검색/DB HA 수준 차이 |
| 데이터/API 구매·크롤링 유지 | 0.45억 | 1.20억 | 2.40억 | 수집기 수정 인력 포함 |
| 모니터링·WAF·로그·성능도구 | 0.20억 | 0.50억 | 1.20억 | WAF 등급 차이 반영 |
| 메시징·메일·PG 등 변동비 | 0.15억 | 0.45억 | 1.20억 | 알림톡/SMS/결제수수료 |
| 보안·법무·모의침투·개인정보 대응 | 0.20억 | 0.60억 | 1.20억 | 연 1~2회 보안 점검 기준 |
| 고객지원·마케팅·교육운영 | 0.90억 | 1.80억 | 3.00억 | CS 1명+콘텐츠 / 전담 팀 |
| 합계 | 4.0억/년 | 10.05억/년 | 20.6억/년 |  |

변동비 중 메시지 비용은 공개 단가상 매우 예측 가능하다. 예를 들어 알림톡 100만 건은 단가 7.5원만 적용해도 약 750만 원이다. 문제는 메시지 단가보다 “어떤 고객에게, 언제, 어떤 정확도로 보내는가”이며, 오탐 알림이 많아질수록 CS 비용이 급증한다. 따라서 메시징 설계는 비용 절감보다 신뢰도 관리가 우선이다. [49]

### 수익모델 제안과 ROI

권장 수익모델은 단일 월정액보다 다층형이 낫다. 공개 시장가격을 보면 저가 모니터링형부터 연간 할인형, 분석 패키지형, 성공보수형까지 매우 다양하다. 신규 플랫폼이 곧바로 성공보수형으로 가면 인력 의존도가 높아지고, 반대로 저가 모니터링만 가면 CAC 회수가 어렵다. 따라서 아래 구조를 권한다. [50]

권장 가격 구조
라이트 3.9만 원/월: 맞춤검색 + 저장 + 기본 알림
스탠다드 7.9만 원/월: 히스토리 + 기본 산출기 + 팀 공유
프로 14.9만 원/월: 고급 분석 + 다중 사용자 + 리포트
애드온: 내역서 5만~25만 원/건, 교육 패키지, 공동도급 매칭, 전화 코칭, 기관별 전용 리포트
엔터프라이즈: 월 30만~100만 원, 사업자 다중 계정, 권한관리, CSV/엑셀/API 연동

이 모델이 합리적인 이유는 현재 시장에도 연 26만~28.6만 원 구간의 대중 요금대와, 분석/컨설팅 상위 상품의 고가 구간이 동시에 존재하기 때문이다. 전기넷도 구독 외에 내역서, 교육, 공동도급, 인증서/신용평가 제휴, 코칭형 개인정보 제공 구조를 운영한다. 즉, 구독만으로 승부하는 시장이 아니다. [51]

손익분기는 다음처럼 보는 것이 현실적이다.
연간 계정당 공헌이익을 70만~110만 원으로 보면, 최소 시나리오는 800~1,250 유료계정, 중간은 1,950~3,070 유료계정, 고급은 3,900~6,160 유료계정에서 1년차 총비용을 커버한다. 전기 특화 니치에서 이 숫자가 가능하냐가 사업성의 핵심인데, 국내 공공조달 시장 자체는 225조 원 규모이고 이용기관도 매우 많지만, 민간 입찰정보 서비스는 고객유형이 보수적이어서 “대량 저가”보다 “강한 락인”이 중요하다. 따라서 ROI는 정확도와 고객 유지율에 더 민감하지, 초기 광고비에만 좌우되지 않는다. [52]

제 판단으로는 사업성은 “있다”. 다만 전제 조건이 있다.
전기넷의 화면을 비슷하게 만드는 사업성은 낮고,
전기/설비·한전 발주·특정 지역·특정 공사규모처럼 좁고 깊은 버티컬에서
1) 원천데이터 정확도,
2) 히스토리 분석 신뢰도,
3) 낙찰 관련 설명가능성,
4) 전화/채팅 고객성공
을 결합할 때에만 의미 있는 투자회수가 가능하다.

## 실행 로드맵과 우선순위

### MVP 기능 목록

MVP는 아래 기능만으로도 시장 검증이 가능하다.

| 우선순위 | 기능 | 포함 여부 |
| --- | --- | --- |
| 필수 | 회원가입/로그인/사업자 프로필 | 포함 |
| 필수 | 기관 10~20개 수집기 + 수집모니터링 | 포함 |
| 필수 | 공고 표준화 스키마 + 검색/필터 + 저장 | 포함 |
| 필수 | 맞춤알림(메일/알림톡) | 포함 |
| 필수 | 기본 입찰가격 산출기(규칙형) | 포함 |
| 필수 | 관리자 대시보드·장애알람·감사로그 | 포함 |
| 선택 | 발주처 히스토리/경쟁사 히스토리 | 2차 |
| 선택 | 공동도급 매칭 | 2차 |
| 선택 | 입찰/계약내역서 주문 | 2차 |
| 선택 | 교육·후기·자료실 | 2차 |
| 선택 | 고급 COA/AOA급 다중 분석 | 3차 |
| 선택 | API/엑셀 업로드·팀 권한관리 | 3차 |

권장 우선순위는 명확하다.
첫 번째는 정확한 수집이다. 두 번째는 저장과 알림이다. 세 번째가 기본 산출기다.
고객은 처음부터 화려한 AI를 요구하지 않는다. “내가 봐야 할 공고를 놓치지 않게 해 달라”와 “이 공고를 투찰 가능한지 빨리 판단하게 해 달라”가 먼저다.

### 6/12/24개월 로드맵

gantt
    title 복제 플랫폼 권장 로드맵
    dateFormat  YYYY-MM
    section 6개월
    제품기획/설계                :a1, 2026-06, 2M
    핵심 수집기/API 구축          :a2, 2026-06, 4M
    회원/결제/검색/알림 MVP      :a3, 2026-07, 4M
    기본 산출기/운영대시보드      :a4, 2026-08, 3M
    베타 오픈                    :a5, 2026-11, 1M
    section 12개월
    발주처 히스토리/리포트        :b1, 2026-12, 4M
    공동도급/문서업무/교육        :b2, 2027-01, 4M
    고객성공 조직 정착            :b3, 2026-12, 6M
    section 24개월
    통계/ML 고도화               :c1, 2027-06, 6M
    팀/기업 권한/엔터프라이즈     :c2, 2027-07, 5M
    API 상품화/외부 제휴          :c3, 2027-10, 5M

### 인력 구성표

| 역할 | 최소 | 중간 | 고급 | 핵심 책임 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM/PO | 0.5 | 1 | 1 | 로드맵, 요구사항, 우선순위 |
| 아키텍트/Tech Lead | 0.5 | 1 | 1 | 시스템 구조, 품질 기준 |
| 백엔드/풀스택 개발 | 3 | 5 | 8~9 | API, 수집기, 관리자, 결제 |
| 데이터/분석 엔지니어 | 0.5 | 1 | 2 | 정규화, 분석, 모델링 |
| UI/UX | 0.5 | 1 | 1.5 | 홈/검색/분석 UX |
| QA | 0.5 | 1 | 2 | 회귀, 수집 검증, 장애 재현 |
| SRE/운영 | - | 0.5 | 1 | 배포, 모니터링, 백업 |
| 보안/개인정보 | - | 0.3 | 0.5 | 취약점/권한/감사 |
| CS/교육/세일즈 | 1 | 2 | 4 | 고객성공, 리텐션, 교육 |

가장 과소평가되기 쉬운 직무는 QA와 CS다. 이 시장은 “버그가 조금 있어도 되는” SaaS가 아니다. 공고 누락이나 분석 오판이 바로 고객 불만으로 이어진다. 따라서 운영형 플랫폼일수록 QA/CS의 비중을 빨리 높여야 한다.

### 주요 리스크와 완화책

| 리스크 | 설명 | 완화책 |
| --- | --- | --- |
| 업스트림 정책 변경 | 2차 인증, 비식별 처리, API 장애, 화면 변경 | 공식 API 우선, 기관별 격리, 재수집 큐, 장애 대시보드 |
| 법적 분쟁 | 크롤링/데이터 재사용/상표·화면 유사성 | 법무 검토, robots/약관 검토, 원본 화면/문구 비복제 |
| 분석 신뢰도 부족 | 초기에는 추천값 신뢰가 낮음 | 규칙형부터 시작, “설명가능한 근거” 제공 |
| 낮은 리텐션 | 정보는 많지만 낙찰 성과가 체감되지 않음 | 발주처별 리포트, 고객성공, 온보딩 교육 강화 |
| 인력 의존형 서비스 확대 | 내역서/컨설팅이 늘면 SaaS 마진 하락 | 人서비스를 애드온으로 분리, 자동화 우선 |
| 데이터 품질 붕괴 | 중복/오탐/누락 | 정규화 룰 엔진, 샘플링 QA, 고객신고 루프 |
| 과도한 초기 범위 | 처음부터 전 업종/전 기관 | 전기·설비 버티컬 우선, 20개 기관→60개 단계 확장 |

## 결론 및 권고안

가장 중요한 판단은 이것이다. 전기넷류 플랫폼은 “만들 수는 있지만, 쉽게 운영되지는 않는다.” 공개 자료로 볼 때 이 시장의 상품 본질은 웹사이트가 아니라 데이터 운영회사에 가깝다. 전기넷 자체도 공고수집, 분석프로그램, 교육, 공동도급, 문서지원, 제휴상품, 후기/상담을 하나의 여정으로 묶고 있고, 경쟁사들도 같은 방향으로 움직인다. 따라서 “복제”의 관점은 프론트엔드 재현이 아니라 원천수집 품질 + 히스토리 자산 + 설명가능한 분석 + 고객성공 운영으로 바뀌어야 한다. [53]

권고안은 두 단계다.
첫 단계에서는 전기/설비 특정 니치만 잡고 최소 5.5억 원 수준으로 6개월 MVP를 내는 것이 적절하다. 이때 목표는 가입자 수가 아니라,
1) 기관별 수집 성공률 98% 이상,
2) 알림 오탐률 최소화,
3) 기본 산출기 사용률 30% 이상,
4) 유료전환율 8~12%
를 검증하는 것이다.
둘째 단계에서는 분석 신뢰도와 운영지원 기능이 입증될 때만 중간 시나리오로 확장해야 한다. 처음부터 문서대행과 성공보수로 가면 매출은 빨리 나올 수 있어도 SaaS로서의 확장성이 무너진다.

수익모델은 구독 + 애드온 + 교육/지원 + 제휴가 가장 합리적이다. 전기넷이 이미 보여주듯, 이 시장의 ARPU는 구독 하나로만 만들어지지 않는다. 공동인증서·신용평가·문서작성·교육·공동도급·상담 같은 주변 실무가 매출을 키운다. 신규 플레이어는 이를 무분별하게 다 붙이기보다, “구독 → 분석 → 고마진 애드온” 순으로 설계해야 한다. [54]

투자 회수 관점에서 보면, 최소 시나리오의 1년차 총투입비는 약 9.5억 원, 중간은 약 21.6억 원, 고급은 약 43.1억 원 수준이다. 현실적으로는 최소 시나리오에서 유료 1,000계정 전후, 중간 시나리오에서 2,500계정 전후를 안정적으로 만들 수 있어야 의미 있는 사업이 된다. 따라서 본 사업은 “큰 시장이라서 무조건 된다”가 아니라, 좁은 버티컬에서 고객당 잔존가치를 충분히 높일 수 있을 때만 된다는 결론이 타당하다.

### Open questions / limitations

- 전기넷의 전체 실제 요금표, 실제 월 방문 수, 회원전용 상세 기능, 내부 기술스택은 공개 자료만으로 확정되지 않았다. 본 보고서에서는 미확인 항목을 unspecified 또는 가정으로 처리했다.

- 경쟁사의 정확한 시장점유율 공식 통계는 확인되지 않아, 일부는 Similarweb 추정치와 카테고리 랭크로 대체했다. [22]

- 크롤링 가능 범위와 데이터 재사용 가능 범위는 기관별 약관·접근정책에 따라 다르므로, 실제 사업 착수 전 법무 검토가 필수다.

- 본 비용은 직접채용형 구축 예산에 가깝고, 대형 외주/SI 방식으로 발주하면 20~40% 이상 높아질 수 있다.

[1] [6] [23] [53] 브랜드만족지수 1위 입찰정보사이트 전기넷

https://www.jungi.net/?utm_source=chatgpt.com

[2] [30] [31] [36] https://www.data.go.kr/data/15129394/openapi.do

https://www.data.go.kr/data/15129394/openapi.do

[3] [13] [38] https://www.jungi.net/service_center/analysis_program

https://www.jungi.net/service_center/analysis_program

[4] [47] www.sw.or.kr

https://www.sw.or.kr/site/kipa/ex/board/View.do?bcIdx=64717&cbIdx=304&gubun=G

[5] [28] [34] [50] https://www.g2bplus.kr/service_goods_list.php

https://www.g2bplus.kr/service_goods_list.php

[7] [15] 브랜드만족지수 1위 입찰정보사이트 전기넷

https://www.jungi.net/policy/service?utm_source=chatgpt.com

[8] 낙찰 잘되는 전기넷 입찰정보

https://www.jungi.net/bid?utm_source=chatgpt.com

[9] [19] 물품 입찰정보 모든종목 / 모든지역

https://www.jungi.net/bid_pur?utm_source=chatgpt.com

[10] [17] [18] 브랜드만족지수 1위 입찰정보사이트 전기넷

https://www.jungi.net/service_center/guide?utm_source=chatgpt.com

[11] 입찰내역서 안내

https://www.jungi.net/statement/bid_tj/info?utm_source=chatgpt.com

[12] [39] [54] 브랜드만족지수 1위 입찰정보사이트 ...

https://www.jungi.net/community/data/general_data_list?utm_source=chatgpt.com

[14] [37] https://www.jungi.net/policy/service

https://www.jungi.net/policy/service

[16] [44] [51] https://www.jungi.net/policy/privacy

https://www.jungi.net/policy/privacy

[20] [52] `24년 공공조달 규모 225.1조원… 전년대비 7.9% 증가

https://eiec.kdi.re.kr/policy/callDownload.do?dtime=20250630141751&filenum=1&num=268112&utm_source=chatgpt.com

[21] 공동도급

https://www.jungi.net/gongdong?utm_source=chatgpt.com

[22] https://support.similarweb.com/hc/en-us/articles/115000501465-Monthly-Visits

https://support.similarweb.com/hc/en-us/articles/115000501465-Monthly-Visits

[24] [32] https://www.igunsul.net/service_center/cost_info

https://www.igunsul.net/service_center/cost_info

[25] https://www.bidq.co.kr/bidq/payment/index/item-free

https://www.bidq.co.kr/bidq/payment/index/item-free

[26] [35] https://www.kbid.co.kr/support/support_manual.htm

https://www.kbid.co.kr/support/support_manual.htm

[27] [33] https://www.bidpro.co.kr/n2_intro/pro_account.asp

https://www.bidpro.co.kr/n2_intro/pro_account.asp

[29] [42] https://www.modoobid.co.kr/

https://www.modoobid.co.kr/

[40] Simple & Easy Notification Service - Application Services

https://www.ncloud.com/product/applicationService/sens?utm_source=chatgpt.com

[41] https://www.data.go.kr/bbs/ntc/selectNotice.do?originId=NOTICE_0000000004183

https://www.data.go.kr/bbs/ntc/selectNotice.do?originId=NOTICE_0000000004183

[43] https://www.data.go.kr/data/15129397/openapi.do

https://www.data.go.kr/data/15129397/openapi.do

[45] [나라장터] 나라장터 시스템 공개정보 비식별처리 및 로그인 ...

https://www.jungi.net/community/news/notice_detail?code=7105&page_num=&utm_source=chatgpt.com

[46] 요금 소개

https://www.ncloud.com/charge/price?utm_source=chatgpt.com

[48] Microsoft SQL Server가 포함된 운영체제(OS)를 선택해 서버 ...

https://www.ncloud.com/support/faq/all/1570?utm_source=chatgpt.com

[49] 요금 안내 - NAVER CLOUD PLATFORM 네이버 클라우드 플랫폼

https://www.gov-ncloud.com/charge/price/ko?utm_source=chatgpt.com