전기넷 유사 입찰정보 플랫폼
MVP 요약 보고서

입찰정보 수집·제공, 입찰가격 산출, 낙찰분석 보조 플랫폼 개발/운영 예산 및 로드맵

| 작성 목적 | 전기넷 벤치마킹 기반 신규 입찰정보 플랫폼의 MVP 범위, 개발비, 운영비, 12개월 로드맵 정리 |
| --- | --- |
| 핵심 방향 | 단순 복제가 아닌 공공데이터 기반 합법 벤치마킹 + AI 입찰 PMO 차별화 |
| 권장 예산 | MVP 1.8억~2.2억 원 / 1년 차 총예산 3.8억~4.2억 원 |
| 권장 기간 | 6개월 MVP 개발 + 6개월 베타/유료화 |

작성일: 2026-05-13

# 1. 결론 요약

전기넷은 전기·통신·소방 분야에 특화된 입찰정보 플랫폼으로 볼 수 있다. 핵심 가치는 실시간 입찰정보, 낙찰정보, 공고관리, 알림, 입찰 분석 업무 지원이다.

신규 플랫폼은 전기넷을 그대로 복제하기보다, 나라장터 OpenAPI와 공공데이터를 기반으로 합법적으로 데이터를 수집하고, AI 요약·적격심사 체크·투찰가격 계산·업무 알림을 결합한 “AI 입찰 PMO 플랫폼”으로 포지셔닝하는 것이 적절하다.

| 구분 | 권장 판단 |
| --- | --- |
| 1차 사업 목표 | 전기·통신·소방 중소기업을 위한 AI 입찰업무 자동화 플랫폼 |
| 1차 MVP 예산 | 1.8억~2.2억 원 |
| 1년 차 총예산 | 3.8억~4.2억 원 |
| MVP 기간 | 6개월 |
| 초기 핵심 기능 | 나라장터 입찰공고 수집, 맞춤공고, 가격계산기, 내입찰함, 알림, 낙찰분석 기초, AI 공고 요약, 관리자 콘솔 |

# 2. 시장 및 경쟁 서비스 요약

## 2.1 주요 경쟁 서비스

| 서비스 | 주요 포지션 | 강점 | 신규 진입 시 시사점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전기넷 | 전기·통신·소방 전문 입찰정보 플랫폼 | 전문 분야 집중, 모바일 앱, 공고/낙찰/마감관리 | 정면 복제보다 전기·통신·소방 특화 + AI 업무지원으로 차별화 필요 |
| 인포21C | 종합 입찰정보·분석 서비스 | 장기간 데이터, 분석 프로그램, 1:1 분석원 서비스 | 고급 분석과 컨설팅 결합 모델 참고 |
| 비드큐 | 저가형 입찰정보·분석 서비스 | 입찰정보, 낙찰정보, 적격심사, 앱, 알림 | 단순 정보제공만으로는 가격경쟁 위험 |

## 2.2 경쟁 구도

| 구분 | 전기넷 | 인포21C | 비드큐 | 신규 MVP 기회 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 핵심 분야 | 전기·통신·소방 | 종합 입찰 | 종합 입찰 | 전기·통신·소방 + AI PMO |
| 입찰정보 | 강함 | 강함 | 강함 | 기본 필수 |
| 낙찰분석 | 있음 | 강함 | 있음 | 초기에는 보조형 |
| 적격심사 | 고도화 중 | 있음 | 있음 | 차별화 포인트 가능 |
| 모바일 | 있음 | 있음 | 있음 | MVP 2단계/PWA 우선 |
| 가격경쟁 | 중저가 가능성 | 고급 분석형 | 저가 구독형 | 월 2만~10만 원 SaaS + 컨설팅 |

# 3. 데이터 확보 전략

초기 데이터는 나라장터 OpenAPI와 공공데이터를 기반으로 확보하는 것이 가장 안전하다. 크롤링 의존형 구조는 약관 위반, 접속 차단, 데이터베이스권 분쟁 가능성이 있으므로 보조 수단으로만 검토한다.

| 데이터 | 확보 방법 | MVP 적용 |
| --- | --- | --- |
| 입찰공고 | 나라장터 입찰공고정보 OpenAPI | 필수 |
| 공고상세 | 나라장터 상세정보 API | 필수 |
| 기초금액 | 기초금액정보 API | 필수 |
| 면허/업종 제한 | 면허제한정보 API | 필수 |
| 참가가능지역 | 참가가능지역정보 API | 필수 |
| 변경이력 | 변경이력 API | 필수 |
| 낙찰/계약정보 | 나라장터 공공데이터개방표준/계약과정통합공개 API | 2단계 |
| 업체/수요기관 정보 | 나라장터 사용자정보서비스 등 | 2단계 |
| 민간 발주처 공고 | 제휴 또는 합법 크롤링 | 3단계 |

# 4. MVP 범위

## 4.1 MVP 목표 사용자

| 사용자 | 주요 니즈 |
| --- | --- |
| 전기공사업체 대표 | 우리 회사가 참여 가능한 공고를 빠르게 확인하고 싶음 |
| 입찰 담당자 | 공고 검색, 마감관리, 투찰가 계산, 제출서류 확인이 필요 |
| 영업/사업개발 담당자 | 발주기관별 반복 공고, 낙찰 이력, 경쟁사 추이를 파악하고 싶음 |
| 컨설턴트/분석가 | 고객사별 추천 공고와 투찰가 검토를 지원하고 싶음 |

## 4.2 MVP 필수 기능

| 우선순위 | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 회원/회사 관리 | 사업자, 업종, 지역, 면허, 관심 키워드 등록 |
| P0 | 입찰공고 수집 | 나라장터 API 기반 자동 수집 |
| P0 | 맞춤공고 검색 | 업종, 지역, 기초금액, 발주처, 마감일 필터 |
| P0 | 공고 상세 정규화 | 기초금액, 낙찰하한율, 예가범위, 마감일, 참가조건 요약 |
| P0 | 관심공고 보관함 | 내 입찰함, 검토중, 투찰예정, 제외 처리 |
| P0 | 마감 알림 | 이메일/카카오/텔레그램 중 1개 우선 |
| P0 | 입찰가격 계산기 | 기초금액 × 사정율 × 낙찰하한율 방식의 계산 보조 |
| P1 | 낙찰결과 수집 | 낙찰정보, 예정가격, 투찰률, 사정률 저장 |
| P1 | 발주처 분석 | 발주처별 과거 사정률/낙찰률 분포 |
| P1 | 적격심사 체크리스트 | 공고별 심사기준 요약 및 자기평가 |
| P2 | AI 공고 요약 | 참가 가능성, 리스크, 제출서류 요약 |
| P2 | 1:1 분석 워크플로우 | 전문가 검토, 추천 투찰가, 상담 기록 |

# 5. 입찰가격 산출 서비스 설계

입찰가격 산출은 “낙찰 보장”이 아니라 계산·분석 보조 서비스로 시작해야 한다. 기본 구조는 다음과 같이 단순화할 수 있다.

입찰가격 = 기초금액 × 사정율 × 낙찰하한율

| 단계 | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 단순 계산기 | 기초금액, 낙찰하한율, 사정율 입력 후 투찰가 산출 |
| 2단계 | 사정율 시나리오 | 98.0~102.0%, 99.5~100.5% 등 구간별 가격표 |
| 3단계 | 발주처 과거분포 | 동일 발주처/업종의 과거 낙찰 사정률 분포 |
| 4단계 | 추천구간 | 데이터 기반 추천 사정율 구간 제시 |
| 5단계 | 전문가 검토 | 1:1 분석 유료상품 연결 |

# 6. 권장 MVP 아키텍처

| 영역 | 구성 |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js 또는 React 기반 반응형 웹 |
| Backend | Python FastAPI 또는 Node.js NestJS |
| DB | PostgreSQL |
| 검색 | OpenSearch 또는 PostgreSQL Full-text Search |
| 수집 | 나라장터 API Collector, Scheduler |
| Queue | Redis Queue 또는 Celery |
| 알림 | 이메일, 카카오 알림톡, 텔레그램 |
| 파일 | S3 호환 스토리지 |
| 인증/결제 | OAuth, 사업자 회원, PG 연동 |
| AI | 공고 요약, 참가조건 요약, 리스크 추출 |
| 운영 | Docker, GitHub Actions, Cloud 서버 |

## 6.1 Hermes Agent 연계 구조

| 구성 | 역할 |
| --- | --- |
| Web App | 회원가입, 공고검색, 내입찰함, 결제, 관리자 |
| Collector Agent | 나라장터 API 수집, 변경공고 감지 |
| Normalizer Agent | 공고정보 정규화, 업종/지역/면허 매핑 |
| Analysis Agent | 기초금액, 낙찰하한율, 사정율, 과거 분포 분석 |
| Summary Agent | 공고 요약, 참가조건, 제출서류 요약 |
| Messenger Agent | 텔레그램/카카오 알림, 오늘의 추천공고 전송 |
| Consultant Agent | 1:1 분석 요청 접수, 상담자료 자동 생성 |

# 7. 개발비 산출

## 7.1 최소형 MVP: 약 1.2억~1.5억 원

| 항목 | 금액 |
| --- | --- |
| 기획/요구사항/화면설계 | 1,000만~1,500만 |
| UI/UX 디자인 | 800만~1,200만 |
| Frontend 개발 | 2,000만~2,800만 |
| Backend/API 개발 | 2,500만~3,500만 |
| 나라장터 API 수집/정규화 | 1,500만~2,500만 |
| DB/검색/배치 구조 | 1,000만~1,800만 |
| 입찰가격 계산기 | 800만~1,500만 |
| 알림 기능 | 500만~1,000만 |
| 관리자 기능 | 1,000만~1,500만 |
| 테스트/배포/보안 기본 | 1,000만~1,500만 |
| 예비비 | 1,000만~1,500만 |
| 합계 | 1.2억~1.5억 원 |

## 7.2 권장형 MVP: 약 1.8억~2.2억 원

| 항목 | 금액 |
| --- | --- |
| 최소형 MVP 전체 | 1.2억~1.5억 |
| 낙찰정보/계약정보 수집 | 1,500만~2,500만 |
| 발주처별 낙찰분포 분석 | 1,500만~2,500만 |
| AI 공고 요약 | 1,000만~2,000만 |
| 적격심사 체크리스트 | 1,500만~2,500만 |
| 결제/구독 관리 | 1,000만~1,500만 |
| 운영 모니터링/로그 | 500만~1,000만 |
| 합계 | 1.8억~2.2억 원 |

## 7.3 풀버전 1년 차 추가 범위: 약 1.5억~3억 원

| 추가 범위 | 금액 |
| --- | --- |
| iOS/Android 앱 | 5,000만~1억 |
| 고급 낙찰분석/추천 알고리즘 | 5,000만~1억 |
| 1:1 분석 운영 시스템 | 3,000만~7,000만 |
| 공동도급/업체DB 기능 | 3,000만~8,000만 |
| 통계 대시보드/BI | 2,000만~5,000만 |
| 고객센터/CRM/마케팅 자동화 | 2,000만~5,000만 |
| 추가 합계 | 1.5억~3억 원 |

# 8. 월 운영비 산출

## 8.1 초기 운영비: 월 1,000만~2,500만 원

| 항목 | 월 비용 |
| --- | --- |
| 클라우드 서버/DB/스토리지 | 100만~300만 |
| 검색엔진/모니터링/백업 | 50만~200만 |
| 문자/알림톡/이메일 발송 | 30만~200만 |
| PG/결제 수수료 | 매출 연동 |
| 유지보수 개발자 0.5~1명 | 400만~900만 |
| 데이터/운영 담당 1명 | 250만~400만 |
| 고객응대/영업 1명 | 250만~400만 |
| 마케팅 광고비 | 200만~1,000만 |
| 기타 SaaS/도메인/보안 | 50만~100만 |
| 합계 | 월 1,000만~2,500만 원 |

## 8.2 본격 운영비: 월 3,000만~7,000만 원

| 항목 | 월 비용 |
| --- | --- |
| 개발/유지보수 2~3명 | 1,200만~2,700만 |
| 데이터 운영 1~2명 | 300만~800만 |
| 입찰분석 전문가 1~3명 | 400만~1,500만 |
| 고객센터/영업 2~4명 | 600만~1,600만 |
| 인프라/알림/보안 | 300만~800만 |
| 마케팅/세미나/콘텐츠 | 500만~2,000만 |
| 합계 | 월 3,000만~7,000만 원 |

# 9. 12개월 예산안

| 예산안 | 주요 내용 | 총액 |
| --- | --- | --- |
| Lean | MVP 개발 1.3억, 6개월 운영비 7,200만, 초기 마케팅 2,000만, 법무/보안 1,000만, 예비비 2,000만 | 약 2.4억~2.6억 원 |
| 권장 | MVP+분석기능 2.0억, 9개월 운영비 1.3억, 마케팅/영업 4,000만, 법무/보안 1,500만, 예비비 2,500만 | 약 3.8억~4.2억 원 |
| 공격적 | 웹+앱+분석 플랫폼 3.5억, 12개월 운영조직 2.5억, 마케팅/영업 7,000만, 법무/보안 2,000만, 예비비 1,000만 | 약 6.5억~7.5억 원 |

# 10. MVP 로드맵

| Phase | 기간 | 목표 | 주요 산출물/기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 2~4주 | 사업 검증 | 타깃 확정, 고객 인터뷰 10~20명, API 샘플 수집, 가격 검증, 랜딩페이지 |
| Phase 1 | 1~3개월 | MVP 개발 | 회원/회사 등록, 공고 수집, 맞춤공고, 공고 상세, 내입찰함, 가격계산기, 알림, 관리자 |
| Phase 2 | 4~6개월 | 베타 운영 | 낙찰정보 수집, 발주처 분석, AI 공고 요약, 적격심사 초안, 결제, 고객지원 |
| Phase 3 | 7~9개월 | 유료화 | 요금제, 분석 리포트, 모바일 PWA, 교육 콘텐츠, 카카오/텔레그램 알림, 1:1 분석 파일럿 |
| Phase 4 | 10~12개월 | 확장 | 모바일 앱 여부 결정, 추천 알고리즘, 공동도급, 전문가 서비스, CRM, 세미나 |

# 11. 수익모델 제안

| 요금제 | 월 가격 | 대상 | 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| Free Trial | 7일 무료 | 신규회원 | 전체 기능 제한 체험 |
| Basic | 29,000원 | 소규모 업체 | 맞춤공고, 알림, 내입찰함 |
| Pro | 59,000원 | 입찰 담당자 | 가격계산기, 발주처 분석, AI 요약 |
| Expert | 99,000원~149,000원 | 적극 투찰업체 | 낙찰분포, 적격심사, 리포트 |
| 1:1 분석 | 월 30만~100만 원+ | 고관여 고객 | 전문가 검토, 투찰전략, 상담 |
| 교육/컨설팅 | 건별 30만~300만 원 | 초보 업체 | 입찰교육, 적격심사 교육 |

# 12. 손익분기점 간이 시뮬레이션

| 시나리오 | 수치 |
| --- | --- |
| 보수적 | 평균 월 구독료 50,000원, 월 운영비 2,000만 원 기준 손익분기 고객 수 약 400개사 |
| 현실적 | Basic 300개사 870만 원 + Pro 200개사 1,180만 원 + Expert 50개사 500만 원 + 1:1 분석 10개사 500만 원 = 월 매출 약 3,050만 원 |
| 판단 | 운영비 월 2,000만~3,000만 원 구간에서 손익분기 또는 소폭 흑자 가능. 고객획득비용이 높으면 손익분기까지 12~18개월 필요 가능 |

# 13. 핵심 리스크와 대응

| 리스크 | 설명 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 품질 | API 누락, 변경공고, 마감정보 오류 | 수집 로그, 변경감지, 수동 검수 체계 |
| 법적 리스크 | 전기넷 UI/DB/콘텐츠 복제 위험 | 독자 UI, 공공데이터 기반, 약관 검토 |
| 가격경쟁 | 기존 서비스의 저가 구독 제공 | AI 업무지원, 적격심사, PMO 기능 차별화 |
| 분석 신뢰성 | 추천 투찰가 실패 시 고객 불만 | 보조정보로 고지, 근거 데이터 제공 |
| 영업 난이도 | 입찰 담당자는 보수적 | 무료교육, 체험, 성과사례 확보 |
| 운영 부담 | 공고 오류 문의, 고객 응대 증가 | FAQ, 챗봇, 자동 리포트 |

# 14. 추천 실행 전략

전기·통신·소방 중 하나로 시작한다. 처음부터 공사·용역·물품 전체를 다루면 데이터 정규화와 CS 부담이 커진다.

나라장터 API 기반 합법 데이터 플랫폼으로 시작한다. 공공데이터 기반으로 맞춤공고, 기초금액, 면허제한, 참가가능지역, 변경이력을 안정적으로 구축한다.

입찰가격 산출은 계산기 → 분석표 → 추천구간 순서로 확장한다. 처음부터 낙찰예측 AI를 만들기보다 데이터 기반 보조도구로 시작한다.

MVP는 웹/PWA 우선으로 개발하고, iOS/Android 앱은 유료 고객 확보 이후 결정한다.

“입찰정보 사이트”가 아니라 “입찰 담당자의 업무를 대신 정리해주는 AI 입찰 PMO”로 포지셔닝한다.

# 15. 최종 권장안

| 항목 | 권장안 |
| --- | --- |
| 사업명 가칭 | AI 입찰 PMO 플랫폼 |
| 초기 타깃 | 전기·통신·소방 중소기업 |
| MVP 예산 | 1.8억~2.2억 원 |
| 1년 차 총예산 | 3.8억~4.2억 원 |
| 초기 제품 범위 | 나라장터 공고 수집, 맞춤공고, 가격계산기, 내입찰함, 알림, 낙찰분석 기초, AI 요약, 적격심사 체크리스트, 관리자 콘솔, 구독결제 |
| 차별화 방향 | 정보제공 중심이 아닌 입찰업무 자동화·분석·컨설팅 결합형 플랫폼 |

# 참고 출처

전기넷 Google Play 앱 소개: https://play.google.com/store/apps/details?id=mobile.smart_jungi

전자신문 전기넷 적격심사 자동화 서비스 관련 보도: https://www.etnews.com/20250610000400

인포21C 서비스 소개: https://www.info21c.net/common/counsel/index

인포21C 메인 페이지: https://www.info21c.net/

비드큐 서비스/요금 관련 공개 페이지: https://www.bidq.co.kr/bidq/payment/index/item-free

비드큐 앱 소개: https://apps.apple.com/us/app/비드큐-입찰정보-bidq/id1634371433

조달청 나라장터 입찰공고정보서비스 OpenAPI: https://www.data.go.kr/data/15129394/openapi.do

나라장터 공공데이터개방표준서비스: https://www.data.go.kr/data/15058815/openapi.do